## Slide 1: Zwischenstand
Red Stag GmbH

## Slide 2: Agenda
Wer sind wir?
Welches Vorgehen verfolgen wir?
Welche Konzepte werden geboten?
Aktueller Stand!
Technische Daten

## Slide 3
Wer?

## Slide 4: Red Stag
Internes Tochterunternehmen
Schwerpunkte
  Webentwicklung
  Kundenspezifische Entwicklung von Verwaltungssoftware
Standort „Lörrach“
5 Mitarbeiter

## Slide 5: Das Team
Projektleitung
Lukas Adler
Backend
Artur Stalbaum
Frontend
Nico Wickersheim
PM
Timo Schmidt
Datenbank
Karsten Amrein

## Slide 6
Vorgehen

## Slide 7: Vorgehen
Einhaltung des interner Standards für Projektmanagements
Initialisierung
Definition
Planung
Steuerung
Abschluss

## Slide 8: Initialisierung
Initialisierung
Chancen / Risikoportfolio
Projektsteckbrief
Umfeldanalyse
Zusammenstellung des Projektteams

## Slide 9
Chancen/
Risiko-
Portfolio

## Slide 10: Risiken
Konkurrenz
Zeitengpässe
Abweichungen
VERMEIDEN

## Slide 11: Chancen
Neue Kunden
Erfahrung
Qualifiaktion
NUTZEN

## Slide 12: Definition
Definition
Ziele
(SMART)
Stakeholderanalyse
Risiko-analyse
Kommuni-kations-konzept
Projekt-auftrag
Erstellung des Phasen-plans

## Slide 13: Planung
Planung
Kick Off Meeting
Gantt Diagramm
Arbeitspakete
Kostenkalkulation

## Slide 14: Steuerung
Steuerung
Qualitäts- management
Qualitätskreisel
Analyse von Fehlern
(z.B. Ishikawa Diagramm)
Fortschritts-ermittlungen

## Slide 15: Abschluss
Abschluss
Abnahme
Abschluss-analyse
Sicherung der Erfahrung

## Slide 16
= 100% Projekterfolg

## Slide 17
Konzept

## Slide 18: Konzept
Respon-sivität
Zeitgemäße Optik
Wartbares System
Auswertungs-möglich-keiten
Berecht-igungs-konzept
Genehmigungs-konzept
PAMS

## Slide 19: Aktueller Stand
Standpunkt

## Slide 20: Standpunkt
Projektstart
Analyse
Konzeption
Imple-men-tierung
Tests
Abschluss
PAMS

## Slide 21: Zeitlicher Fortschritt
Chart: 
| Planung | Analyse | Konzeption | Implementierung (erledigt) | Implementierung (offen) | Test | Abschluss
Verkauf | 5 | 15 | 20 | 25 | 25 | 5 | 5

## Slide 22
Technik

## Slide 23: Technik
PAMS
PHP
Frontend
responsives Front-End-Framework, basierend auf Material Design
(JS,CSS)
MySQL
Backend
Eigenes MVC Framework
Smarty

## Slide 24: Backend-Framework
Frontend
Controller
Core
Klassen Bibliotheken