## Slide 1: PAMS „Risikominimierung“
Nico Wickersheim, Karsten Amrein, Timo Schmidt,
Artur Stalbaum, Lukas Adler

## Slide 2: Risikotabelle
Risiko-ID | Risikobeschreibung | Risikoart | Ursache | Wirkung
1 | Zeitproblematik | Zeitlich | Fehlerhaftes Zeitmanagement | Nichteinhaltung der Meilensteine
2 | Stakeholderrisiko | verschiedene | Fehlerhafte Kommunikation o. Absprache | Fehlentwicklung der Anwendung, Nichteinhaltung von Rahmenbedingungen
3 | Kostenrisiko | Wirtschaftlich | Fehlerhafte Kostenschätzung | Abbruch des Projektes oder Beantragung von Zusatzbudget
4 | Sicherheitsrisiko | technisch | Fehlerhafte Programmierung | Datenkonsistenz kann gefährdet werden
5 | Fehlentwicklung | Verschiedene | Fehlerhafte Analyse oder Umsetzung | Anwendung nicht zu gebrauchen

## Slide 3: Zeitproblematik
Gesamtes Zeitproblem
Vermeiden
Versichern
Akzeptieren
Restrisiko
Umfassende Analyse
Meilensteine
Zeitplan

## Slide 4: Stakeholderrisiko
Stakeholder
Vermeiden
Versichern
Akzeptieren
Restrisiko
Fehlkommunikation
Regelmäßige Updates
Andere Vorstellungen

## Slide 5: Kostenrisiko
Kosten- problematik
Vermeiden
Versichern
Akzeptieren
Restrisiko
Fehlkalkulation
Zeitpuffer / Zulagen
Mehraufwand / Probleme