## Slide 1: PAMS „Risikominimierung“
Nico Wickersheim, Karsten Amrein, Timo Schmidt,
Artur Stalbaum, Lukas Adler

## Slide 2: Risikotabelle
Risiko-ID | Risikobeschreibung | Risikoart | Ursache | Wirkung
1 | Zeitknappheit | Zeitlich | Fehlerhaftes Zeitmanagement | Nichteinhaltung der Meilensteine
2 | Stakeholderrisiko | verschiedene | Fehlerhafte Kommunikation o. Absprache | Fehlentwicklung der Anwendung, Nichteinhaltung von Rahmenbedingungen
3 | Kostenrisiko | Wirtschaftlich | Fehlerhafte Kostenschätzung | Abbruch des Projektes oder Beantragung von Zusatzbudget
4 | Datenschutz | technisch | Fehlerhafte Programmierung | Datenkonsistenz kann gefährdet werden
5 | Abweichung des Projekts | Verschiedene | Fehlerhafte Analyse oder Umsetzung | Anwendung nicht zu gebrauchen
6 | Qualifikation Mitarbeiter | Personell | Fehlende Qualifikation der Projektmitglieder | Umsetzung des konzipierten Systems kann nicht erfolgen
7 | Dokumentationspflicht | Zeitlich | Zeitproblem | Fehlerhafte / unzureichende Dokumentation

## Slide 3: Risikominimierung
Nico Wickersheim, Karsten Amrein, Timo Schmidt,
Artur Stalbaum, Lukas Adler

## Slide 4: Knappheit Zeit
Gesamtes Zeitproblem
Vermeiden
Versichern
Akzeptieren
Restrisiko
Umfassende Analyse
Meilensteine
Zeitplan

## Slide 5: Stakeholderrisiko
Stakeholder
Vermeiden
Versichern
Akzeptieren
Restrisiko
Fehlkommunikation
Regelmäßige Updates
Andere Vorstellungen

## Slide 6: Kostenrisiko
Kosten- problematik
Vermeiden
Versichern
Akzeptieren
Restrisiko
Fehlkalkulation
Zeitpuffer / Zulagen
Mehraufwand / Probleme

## Slide 7: Datenschutz
Datenschutz
Vermeiden
Versichern
Akzeptieren
Restrisiko
Vermeidung SQL Injection
Datenrichtlinien einhalten
Unbefugter Zugriff

## Slide 8: Abweichung des Projekts
Abweichung des Projekts
Vermeiden
Versichern
Akzeptieren
Restrisiko
Fehlkommunikation
Prüfung der Anforderungen
Ungeplante Änderungen

## Slide 9: Qualifikation der Mitarbeiter
Qualifikation der Mitarbeiter
Vermeiden
Versichern
Akzeptieren
Restrisiko
Fehlkompetenz vermeiden
Ausgeglichene Teamstruktur
Teamkonflikte

## Slide 10: Qualifikation der Mitarbeiter
Qualifikation der Mitarbeiter
Vermeiden
Versichern
Akzeptieren
Restrisiko
Fehlkompetenz vermeiden
Ausgeglichene Teamstruktur
Teamkonflikte

## Slide 11: Fehlerhafte Dokumentation
Fehlerhafte Dokumentation
Vermeiden
Versichern
Akzeptieren
Restrisiko
Nachträgliche Dokumentation
Korrekte Dokumentation
Nachträgliche Dokumentationen