## Slide 1: Zwischenstand
Red Stag GmbH

## Slide 2: Agenda
Wer sind wir?
Welches Vorgehen verfolgen wir?
Welche Konzepte werden geboten?
Aktueller Stand!
Technische Daten

## Slide 3
Wer?

## Slide 4: Red Stag
Internes Tochterunternehmen
Schwerpunkte
  Webentwicklung
  Kundenspezifische Entwicklung von Verwaltungssoftware
Standort „Lörrach“
5 Mitarbeiter

## Slide 5: Das Team
Projektleitung
Lukas Adler
Backend
Artur Stalbaum
Frontend
Nico Wickersheim
PM
Timo Schmidt
Datenbank
Karsten Amrein

## Slide 6
Vorgehen

## Slide 7: Vorgehen
Einhaltung des interner Standards für Projektmanagements
Initialisierung
Definition
Planung
Steuerung
Abschluss

## Slide 8: Initialisierung
Initialisierung
Chancen / Risikoportfolio
Projektsteckbrief
Umfeldanalyse
Zusammenstellung des Projektteams

## Slide 9: Welche Nutzer werden das System bedienen?
Diese lassen sich in der Umfeldanalyse im Schnittpunkt „Sozial – Extern“ widerfinden

## Slide 10: Rollen
Betriebsrat
Vorstand
Teamleiter
Projektleiter
Bereichsleiter
Mitarbeiter

## Slide 11
Berechtigung | Mitarbeiter | Teamleiter | Projektleiter | Bereichsleiter | Geschäftsleiter
Anmelden |  |  |  |  | 
Projektantrag stellen |  |  |  |  | 
Projektantrag bearbeiten (eigene) | X |  |  |  | 
Projektantrag bearbeiten (eigene) | X | X | X |  | 
Projektantrag bearbeiten (alle Bereiche) | X | X | X |  | 
Projekte suchen (eigene) |  |  |  |  | 
Projekte suchen (eigener Bereich) | X |  |  |  | 
Projekte suchen (alle Bereiche) | X | X | X |  | 
Projekte genehmigen/ ablehnen (Ebene 1) | X |  | X |  | 
Projekte genehmigen / ablehnen (Ebene 2) | X | X | X |  | 
Projekte genehmigen / ablehnen (Ebene 2,5) | X | X | X | X | 
Projekte genehmigen / ablehnen (Ebene 3) | X | X | X |  | 
Projektbudget einsehen | X | X |  |  | 
Gesamtbudget einsehen | X | X | X | X | 
Projektleiter festlegen | X | X | X |  | 
Mitarbeiter für PAMS freischalten | X |  | X |  | 

## Slide 12: Definition
Definition
Ziele
(SMART)
Stakeholderanalyse
Risiko-analyse
Kommuni-kations-konzept
Projekt-auftrag
Erstellung des Phasen-plans

## Slide 13: Risikoanalyse
Risiko | Ursache | Vermeidung
Zeitknappheit | Fehlerhaftes Zeitmanagement | Zeitpuffer einbauen
Stakeholderrisiko | Fehlerhafte Kommunikation | Wöchentliche Abstimmungen
Kostenrisiko | Fehlerhafte Kosteneinschätzung | Budgetpuffer einbauen
Datenschutz | Fehlerhafte Programmierung | Benutzersteuerung implementieren
Abweichung des Projekts | Fehlerhafte Umsetzung | Gegenseitige Kontrolle
Qualifikation Mitarbeiter | Fehlende Qualifikation | Beachtung der individuellen Spezialbereiche
Dokumentationspflicht | Zeitproblem | Dokumentation nicht nach hinten schieben

## Slide 14: Planung
Planung
Kick Off Meeting
Gantt Diagramm
Arbeitspakete
Kostenkalkulation

## Slide 15: Steuerung
Steuerung
Qualitäts- management
Qualitätskreisel
Analyse von Fehlern
(z.B. Ishikawa Diagramm)
Fortschritts-ermittlungen

## Slide 16: Abschluss
Abschluss
Abnahme
Abschluss-analyse
Sicherung der Erfahrung

## Slide 17
= 100% Projekterfolg

## Slide 18
Konzept

## Slide 19: Konzept
Respon-sivität
Zeitgemäße Optik
Wartbares System
Auswertungs-möglich-keiten
Berecht-igungs-konzept
Genehmigungs-konzept
PAMS

## Slide 20: Aktueller Stand
Standpunkt

## Slide 21: Standpunkt
Projektstart
Analyse
Konzeption
Imple-men-tierung
Tests
Abschluss
PAMS

## Slide 22: Zeitlicher Fortschritt
Chart: 
| Planung | Analyse | Konzeption | Implementierung (erledigt) | Implementierung (offen) | Test | Abschluss
Verkauf | 5 | 15 | 20 | 25 | 25 | 5 | 5

## Slide 23
Technik

## Slide 24: Technik
PAMS
PHP
Frontend
responsives Front-End-Framework, basierend auf Material Design
(JS,CSS)
MySQL
Backend
Eigenes MVC Framework
Smarty

## Slide 25: Backend-Framework
Frontend
Controller
Core
Klassen Bibliotheken