## Slide 1: PAMS „Machbarkeitsstudie“
Nico Wickersheim, Artur Stalbaum, Timo Schmidt,
Karsten Amrein, Lukas Adler

## Slide 2: Wirtschaftlichkeit
Kosten
Hier die Kosten aufführen
Kostenstellen
Nutzen
Wunsch der Geschäftsführung
Standardisiertes Tool zur Erfassung
Budgetierungsmöglichkeiten
Kosten / Nutzen Übersicht der Projekte
Projektplanungsmanagement

## Slide 3: Technische Durchführbarkeit
Design
Datenbank
Logik
CSS (100%)
HTML (100%)
Materialize (100%)
ERM (100%)
SQL (100%)
Mathematische Ansätze (50%)
Visualisierung der Logik (80%)
Umsetzung der Logik (80%)
Backend
PHP (100%)
Frontend
JS (100%)
Probleme:
Mathematische Ansätze
Visualisierung der Modelle

## Slide 4: Organisatorische Durchführung
Projektleiter
Delegiert Aufgaben an
Projektkoordinator
Meldet abgeschlossene Aufgaben zurück
Datenbankdesigner
Meldet abgeschlossene Aufgaben zurück
Webdesigner
Meldet abgeschlossene Aufgaben zurück
Programmierer
Meldet abgeschlossene Aufgaben zurück

## Slide 5: Personelle Durchführbarkeit
1 Projektleiter
  Management, Programmierung, Koordination
1 Projektkoordinator & Designer
  Erstellung von PM Inhalten  Fallstudien, Analysen etc
  Design  HTML & CSS
1 Webdesigner
  Design  HTML & CSS
  Studien  MockUp / WireFrames
1 Programmierer
  Klassendiagramme
  Logik / PHP
1 Datenbankdesigner
  ERM
  SQL
  Datenbanktechnik
Durchführbarkeit gegeben:
Genug Mitarbeiter
Geeignete Fachkräfte

## Slide 6: Verfügbare Ressourcen
Finanzielle Ressourcen:
  Kalkulierte Kosten über 25.796,92€
Personelle Ressourcen:
  1 Projektleiter
  4 Mitarbeiter
Sachliche Ressourcen:
  5 Laptops
  1 Testserver
  keine räumliche Abhängigkeit

## Slide 7: Zeitliche Umsetzung
8. Juli 2016 - 28. Juli 2016
  Vorbereitung Projektantrag
  Präsentation des Projektleiters
28. Juli 2016 - 19.08.2016
  Entwicklung UI
9. September 2016
  Abgabe Projekt -> Präsentation des fertigen Produkts

## Slide 8: Rechtliche Umsetzung
Juristische Einschränkungen
Behördliche Auflagen und Anforderungen
Entspricht die Software den rechtlichen Gegebenheiten innerhalb des Zielmarktes? Stimmt sie zum Beispiel mit den Datenschutzgesetzen überein?

## Slide 9: Rechtlicher Rahmen PAMS
Datensicherheit
Datenschutz
Datenintegrität
Benutzerrechte
Gesetze

## Slide 10: SWOT-Analyse
SWOT
Stärken
Teamfähigkeit
Exakte Ausarbeitung des Konzepts
Schwächen
Räumliche Trennung
Hohe Diskussionsbereitschaft
Chancen
Frühzeitige Vollendung des Projekts
Erfahrungsgewinn im Projektmanagement
Risiken
Ablehnung des Projektantrags Zeit

## Slide 11: Chancen / Risiko Portfolio  Sicht Projektteam
hoch |  |  |  | 
eher hoch |  |  |  | 
eher niedirg |  |  |  | 
niedrig |  |  |  | 
 | gering | eher gering | eher hoch | hoch
Tragweite
Eintrittswahrscheinlichkeit
Zeit
Abbruch
Wiederverkauf Software
Qualifikationszugewinn
Kon-kurrenz
Erfahrungs-zugewinn
Fehlende Qualifikation
Abweichung des Projekts
Neugewinnung Kunde

## Slide 12: Chancen / Risiko Portfolio  Sicht Auftraggeber
hoch |  |  |  | 
eher hoch |  |  |  | 
eher niedirg |  |  |  | 
niedrig |  |  |  | 
 | gering | eher gering | eher hoch | hoch
Tragweite
Eintrittswahrscheinlichkeit
Zeit
Abbruch
Erfas-sung Projekte
Über-sicht Projekte
Budget-planung
Fehlende Qualifikation
Abweichung des Projekts
Effektivitätssteigerung

## Slide 13: Ziel SMART
Spezifisch | Ziel ist spezifisch formuliert. Es soll eine Software mit speziellen Anforderungen erstellt werden.
Messbar | Der Erfolg kann durch Test der Software und der Abnahme des Kunden kontrolliert werden.
Aktiv beeiflussbar | Durch die aktive Gestaltung der am Projekt beteiligten Mitarbeitern kann das Ziel aktiv beeinflusst werden.
Realistisch | Das Ziel ist anspruchsvoll, jedoch mit genügend Fleiß erreichbar.
Terminiert | Der Endtermin – also der Termin der Zielerreichung ist festgelegt.
Konzeption und Erstellung einer Software zur Erstellung, Bearbeitung, Verwaltung, Priorisierung und Bewertung von Projektanträgen.