## Slide 1: Qualitätssicherungsmaßnahmen
Nico Wickersheim, Artur Stalbaum, Lukas Adler,
Timo Schmidt, Karsten Amrein

## Slide 2: Qualität
ISO 9000 Norm
Grad, in dem ein Satz inhärenter Merkmale Anforderungen erfüllt
  Merkmale sind inhärent, wenn sie dem Produkt permanent zugeordnet werden können
  Anforderungen sind die Erfordernisse/Erwartungen der Kunden

## Slide 3: Qualitätsmanagement
ISO 9000:2000
Leiten und Lenken einer Organisation bzgl. der Qualität
  Organisation = Unternehmen, Bereich, Projekt
Festlegen der Qualitätspolitik und –Ziele
Planung, Lenkung, Sicherung der Qualität

## Slide 4: Qualitätskreisel
Kontinuierliche Verbesserungsprozess
Edwards Deming
Act
Plan
Do
Check

## Slide 5: Grundsätze des Qualitätsmanagements
Kundenorientierung
Führung
Einbeziehung der Personen
Prozessorientierter Ansatz
Systemorientierter Managementansatz
Ständige Verbesserung
Sachbezogener Ansatz zur Entscheidungsfindung
Lieferantenbeziehungen zum gegenseitigen Nutzen

## Slide 6: Wirkungsbereiche im Projekt
Qualität des im Projekt erstellten Produkts
  IT Projekt  Softwareanwendungen sowie Anpassung der Organisation an deren Implementierung
Produktrealisierungsprozess
  Analyse, Konzeption, Implementierung, Dokumentieren, Testen
Projektmanagementprozesse
  Planen, Steuern, Kommunizieren, Führen
Mitarbeiter im Projektteam
  Gemeinsames Verständnis/Kenntnisstand über erreichende Projektziele, Rollen und deren Qualifikation

## Slide 7: Qualitätskriterien
Oft nur „Magisches Dreieck“  Termin, Kosten, Leistung
  Stakeholder müssen aber auch zufrieden sein
  Team sollte Wissenszuwachs, Arbeitsfreude und Gesundheit halten
Qualität des Projektteams
  Tätigkeiten entsprechend qualifiziert
  Nach Fähigkeiten eingesetzt
  Rolle und Verantwortung bewusst
  Zugriff auf nötige Ressourcen
  Keinen gesundheitlichen Schaden durch Ausführung der Tätigkeiten
Termin
Kosten
Magisches Dreieck
Leistung

## Slide 8: Qualitäts-Werkzeuge
Ishikawa Diagramm  Fehleranalyse
Flussdiagramm  Prozessanalyse
Pareto Diagramm  Fehlervisualisierung

## Slide 9: Ishikawa Diagramm
Maschine
Methode
Messung
Material
Mensch
Mitwelt
Qualifikation
Stakeholder
Gesetze
Richtlinien
Betriebsrat
Qualitätsfehler
Falsche Datenerfassung

## Slide 10: Flussdiagramm
Grafische Darstellung eines Prozesses
Einzelne Aktivitäten, Entscheidungspunkte und Abfolge Prozessschritte klar erkennbar
Darstellung kann Qualitätsprobleme vermeiden oder vorauszusehen
In diesem Projekt werden zur Prozessanalyse EPKs genutzt

## Slide 11: Pareto Diagramm
Ordnung der Wichtigkeit nach Problemursachen

## Slide 12: Qualitätssteuerung
Ist Situation
Bearbeitungsweg / Barriere
Soll Situation
Schwierig zu lösende Aufgabe hindert an der Zielerreichung