Red Stag GmbH

Change Request

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektname | PAMS | Change Nummer | 1 |
| Angefragt von | Lukas Adler | Datum der Anfrage | 05.08.2016 |
| Genehmigung durch | Daniel Trefzer | Unternehmen | Supernova AG |
| Änderungsname | Erhöhen des Budgets | | |

|  |
| --- |
| Beschreibung der Änderung |
| Durch unklare Aufgabenverteilung ist es zu mehrfacher Durchführung einer Arbeit gekommen. Um das Projekt erfolgreich abschließen zu können wird es nötig sein das Budget – zumindest für Personalkosten zu heben. |

|  |
| --- |
| Grund für Änderung |
| Zu hohe Personalkosten – Mittel werden knapp und könnten unter Umständen zu einem verzögerten Abschluss, oder ungenügender Qualität führen. |

|  |
| --- |
| Auswirkungen auf Lieferungen |
| Keine Lieferungen sind betroffen. |

|  |
| --- |
| Auswirkungen auf die Organisation |
| Planung der Aufgabenverteilung muss optimiert werden. |

|  |
| --- |
| Auswirkungen auf die zeitliche Planung |
| Minimale Auswirkungen auf Projektfortschritt. Ein verzögerter Abschluss ist jedoch nicht zu erwarten. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Auswirkungen auf die Kosten | | | | |
| Um weitere Engpässe auszuschließen wird eine Aufstockung des Budgets um 10% als ausreichend angesehen. | | | | |
| Gegenstand | Stunden | | Geld (€) | |
|  | Reduzierung | Erhöhung | Reduzierung | Erhöhung |
| Konzeption | 0 | 0 | 0 | +2579,69 € |

|  |  |
| --- | --- |
| Datum, Unterschrift Auftraggeber | Datum, Unterschrift Projektleiter |
|  |  |