Red Stag GmbH

Change Request

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektname | PAMS | Change Nummer | 2 |
| Angefragt von | Daniel Trefzer | Datum der Anfrage | 23.08.2016 |
| Genehmigung durch | Daniel Trefzer | Unternehmen | Supernova AG |
| Änderungsname | Hinzufügen einer weiteren Ansicht für Projekte | | |

|  |
| --- |
| Beschreibung der Änderung |
| Der Auftraggeber hat sich darüber geäußert, dass er eine Tabellenansicht der einzelnen Projekte als zusätzliches Feature wünscht. Außerdem müssen die in der Vorschau-Ansicht angezeigten Werte überarbeitet werden. |

|  |
| --- |
| Grund für Änderung |
| Unpraktische Handhabung / Nicht den Kundenwünschen entsprechend. |

|  |
| --- |
| Auswirkungen auf Lieferungen |
| Keine Lieferungen sind betroffen. |

|  |
| --- |
| Auswirkungen auf die Organisation |
| Dokumentation aktualisieren – Änderungen vermerken |

|  |
| --- |
| Auswirkungen auf die zeitliche Planung |
| Minimale Auswirkungen auf Projektfortschritt. Ein verzögerter Abschluss ist jedoch nicht zu erwarten. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Auswirkungen auf die Kosten | | | | |
| Keine Auswirkungen auf die Kosten, da Anpassung der Software Teil des Projekts ist. | | | | |
| Gegenstand | Stunden | | Geld (€) | |
|  | Reduzierung | Erhöhung | Reduzierung | Erhöhung |
| Konzeption | 0 | 2 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Datum, Unterschrift Auftraggeber | Datum, Unterschrift Projektleiter |
|  |  |