|  |  |
| --- | --- |
| Projektname | Konzeption und Implementierung einer „Projektantragsmanagementsoftware“ für die Supernova AG |
| Projektnummer: | N/A |
| Projektleiter: | Lukas Adler |
| Auftraggeber: | i.V. Herr Trefzer |
| Trägerorganisation: | Supernova AG |

|  |  |
| --- | --- |
| Kurzbeschreibung: | Für die Supernova AG soll eine Software zur Erfassung, Bearbeitung, Bewertung und Priorisierung aller im Unternehmen anfallender Projektanträge erstellt werden. Es soll hierzu die Konzeption sowie Implementierung durchgeführt werden. |
| Projektnutzen: | Die Supernova AG besitzt derzeit keine Möglichkeit Projekte zentralisiert zu erfassen. Hierzu soll gezielt eine Möglichkeit geschaffen werden um die Grauzone nicht registrierter Projekte zu eliminieren und allgemein eine Übersicht über die Projekte und deren Erfolg zu erhalten. |
| Projektziel: | Das Projektziel umfasst die Erstellung einer produktiv einsetzbaren Anwendung zur gesamtheitlichen Erfassung, Bearbeitung, Priorisierung und Auswertung von Projekten. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rahmenbedingungen: | Gesamtdauer: | 9 Wochen |
| Starttermin: | 08.07.2016 |
| Endtermin: | 09.09.2016 |
| Meilensteine: | 1. Projektstart 2. Analysex 3. Konzeption 4. Implementierung 5. Tests 6. Abschluss |
| Anwender: | * Supernova AG   + Mitarbeiter   + Projektleiter   + Teamleiter   + Bereichsleiter   + Abteilungsleiter   + Standortleiter   + Konzernleiter |
| System: | Die Umsetzung soll aufgrund der Wartbarkeit und moderner Technologien als Webprojekt umgesetzt werden. Interner Standard der Supernova AG ist hierzu PHP und MySQL, deshalb wird dieser Aspekt aufgenommen. |
| Kapazitätsaufwand: | 150h |
| Budget: | 26.000,00 € |
| Risiken: | Zeitknappheit, Fehlkommunikation mit Stakeholdern, Datenschutz von Inhalten, Budget nicht ausreichend, unzureichende Mitarbeiterqualifikation, Abweichung von Anforderungen, |

|  |  |
| --- | --- |
| Projektorganisation: | Teamleiter: Lukas Adler Teammitglieder: Nico Wickersheim, Artur Stalbaum, Karsten Amrein, Timo Schmidt |
| Kommunikations-konzept: | * Meilensteinbasiert Nach jedem Meilenstein innerhalb des Projekts erhält der Auftraggeber umfassende Informationen zu den erhaltenen Informationen sowie dem aktuellen Stand des Projekts * Wöchentliche Zwischenfeedbacks   Jede Woche erfolgt ein kurzer prägnanter Ampelbericht zur Übersicht und Einschätzung des Projektverlaufs für den Auftraggeber, dadurch kann schnell und übersichtlich der Verlauf und Stand des Projekts eingesehen werden. Problematiken werden detailliert aufgelistet |

|  |  |
| --- | --- |
| Arbeitspakete: | * AP Design Konzept * AP Design Umsetzung * AP Datenbankkonzeption * AP Datenbankumsetzung |

|  |  |
| --- | --- |
| Sonstige Bemerkungen: | Alternative Umsetzung des Rollouts möglich. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Freigaben: | Unterschrift AG | Unterschrift TL |