|  |  |
| --- | --- |
| **Projekttitel** | Konzeption und Implementierung einer Projektantragsmanagementsoftware |
| **Projektnummer** | N/A |
| **Kunde / Auftraggeber** | DHBW Lörrach Herr Frey / Herr Trefzer |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekt-Oberziel** | Erstellung eines Softwareprodukts zum produktiven Einsatz |
| **Kurzbeschreibung** | Das zu erstellende Projekt soll die Konzeption und Umsetzung eines Projektantragsmanagementsystems inkludieren. Hierzu zählt die theoretische Ausarbeitung des Konzepts und der entsprechenden Umsetzung als webbasierte Anwendung. Die Software soll die Möglichkeit zur Erfassung, Bearbeitung, Bewertung / Priorisierung von Projektanträgen ermöglichen. Zeitgleich soll ein umfassendes Kennzahlenmodell implementiert werden um Controllinginformationen abzuleiten und Informationen über die Auslastung / Budget / Zielerreichungen / Zeitpläne zu erhalten. |
| **Angestrebter Nutzen** | Zentralisierte Erfassung aller anfallenden Projekte innerhalb des Unternehmens. Übersicht über fehlerraten im Projektmanagement des Unternehmens sowie Zeitersparnis bei der Erstellung und Verwaltung von Projektanträgen. |
| **Trägerorganisation / Umfeld** | Supernova AG  Vertretung durch: Frey / Trefzer |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Termin** | Gesamtdauer |  |
| Starttermin | 08.07.2016 |
| Endtermin | 09.09.2016 |
| Meilensteine | 1. Initialisierung    1. Steckbrief    2. Umfeldanalyse    3. Chancen/Risiken 2. Definition    1. SMART    2. Vorgehensmodell    3. Stakeholderanalyse    4. Risikoanalyse    5. Kommunikationskonzept    6. Projektauftrag 3. Planung    1. Kick Off Meetings    2. Arbeitspakete definieren    3. Netzplan    4. Kostenplanung 4. Steuerung    1. Qualitätskreisel    2. QM    3. Lösungskonzeption    4. Fortschrittsermittlung    5. Projektstatusbericht 5. Abschluss    1. Abweichungsanalyse    2. Kundenbefragung    3. Abschlusssitzung |
| **Kapazitätsaufwand in Stunden** | Eigenleistung (Schätzwert) | 4 Personen a 35 Stunden  = 140 Stunden |
| Fremdleistung | 0 Stunden |
| Extern | 0 Stunden |
| **Budget** | Eigenleistung (Arbeitszeit) | 140 Stunden a 90€ = 12.600 € |
| Eigenleistung (Miete) (Geräte) (Sonstiges) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Projektbeteiligte** | Projektleiter | Lukas Adler |
| Vertreter | Nico Wickersheim |
| Auftraggeber | Supernova AG |
| Machpromotor | Timo Schmidt |
| Fachpromotor | Artur Stalbaum |
| Lenkungsausschuss | N/A |
| Kernteam | Timo Schmidt, Karsten Amrein, Artur Stalbaum, Nico Wickersheim, Lukas Adler |

|  |  |
| --- | --- |
| **Mögliche Behinderungen** | Zeit, Komplexität, Umgebungsfaktoren wie z.B. Wirtschaftsereignisse, höhere Gewalt, Gesetze, Betriebsrat, Krankheiten, Sonstige Stakeholder (Gesetzgeber / Vorstände / Aktionäre) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Freigabe** | Auftraggeber | Projektleiter |
|  |  |