Projektstatusbericht

# Projektzusammenfassung

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Berichtsdatum | Projektname | Erstellt von |
| 15 Juli 2016 | Projektantragmanagementsystem (PAMS) | Timo Schmidt |

# Statuszusammenfassung

* Projektantrag vorbereiten
  + Projektkosten analysieren
  + Machbarkeitsanalyse durchführen
  + Kommunikationskonzept entwerfen
  + Umfeldanalyse durchführen
  + Kennzahlenmodell entwickeln
* Anwendungsfälle entwickeln
  + Berechtigungskonzept erstellen
  + EPK Projektantrag
  + Übersicht Anwendungsfälle

# Projektübersicht

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vorgang | STATUS | Fälligkeitsdatum | Unterstützer | Notizen |
| Projekt Vorbereitung | Bearbeitung | 28.07.2016 | Projektteam |  |
| Analyse | Bearbeitung | 05.08.2016 | Berater, Teamleiter |  |
| Konzeption | N/A |  |  |  |
| Implementierung | N/A |  |  |  |
| Tests | N/A |  |  |  |
| Abschluss | N/A |  |  |  |

# Budgetübersicht

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorie | Bereits ausgegeben | % der Gesamtsumme | Im Soll? | Notizen |
| Vorbereitung | 1.723,20 € | 6,68 | Ja | Analysen, Konzeption und Kostenaufstellung |
| Materialkosten | 894,44 € | 3,27 | Ja | Notebooks anteilig |
|  |  |  |  |  |

# Historie der Risiken und

# Probleme

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Problem | Zugewiesen an | Datum |
| Kommunikationsproblem | Lukas Adler | 11.07.2016 |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Schlussfolgerungen/Empfehlungen

Das Projekt ist durchführbar. Sobald der Auftraggeber den Antrag absegnet, kann die Analyse Phase zu Ende gebracht, und die Konzeption gestartet werden.