Projektstatusbericht

# Projektzusammenfassung

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Berichtsdatum | Projektname | Erstellt von |
| 15 Juli 2016 | Projektantragmanagementsystem (PAMS) | Timo Schmidt |

# Statuszusammenfassung

* Projektantrag vorbereiten
  + Projektkosten analysieren
  + Machbarkeitsanalyse durchführen
  + Kommunikationskonzept entwerfen
  + Umfeldanalyse durchführen
  + Kennzahlenmodell entwickeln
* Anwendungsfälle entwickeln
  + Berechtigungskonzept erstellen
  + EPK Projektantrag
  + Übersicht Anwendungsfälle

# Projektübersicht

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vorgang | STATUS | Fälligkeit | Unterstützer | Notizen |
| Projekt Vorbereitung | Bearbeitung | 28.07.2016 | Projektteam | Projektantrag |
| Analyse | Bearbeitung | 05.08.2016 | Berater, Teamleiter | Projektantrag, Anwendungsfälle |
| Konzeption | N/A |  |  |  |
| Implementierung | N/A |  |  |  |
| Tests | N/A |  |  |  |
| Abschluss | N/A |  |  |  |

# Budgetübersicht

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorie | Ausgaben Ist | Ausgaben PLAN | Ausgaben +/- | Notizen |
| Personalkosten | 1.723,20 € | 1248,94 € | +474,26 € (37,97%) | Analysen, Konzeption und Kostenaufstellung, Projektvorbereitung  (inkl. Verwaltungskosten) |
| Materialkosten | 894,44 € | 894,44 € | 0 | Notebooks anteilig |
|  |  |  |  |  |

# Historie der Risiken und

# Probleme

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Problem | Zugewiesen an | Datum |
| Kommunikationsproblem | Lukas Adler | 11.07.2016 |
| Aufwand Projektmitarbeiter unterschätzt (IST Ausgaben für Vorbereitung) | Timo Schmidt | 14.07.2016 |
|  |  |  |

# Schlussfolgerungen/Empfehlungen

Weiteres Anpassen des Projektantrages notwendig. Kennzahlenmodell überarbeiten. Erste Entwürfe für EPK und festlegen von Dokumentationsrichtlinien.

# Änderungen / Weiteres vorgehen

# zu genehmigen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| änderung | beschreibung | Datum |
| Projektbudget | Festlegen des Projektbudgets | 15.07.2016 |
| Zeitaufwand | Anzahl der Stunden zur Abrechnung der beteiligten Mitarbeiter festlegen | 15.07.2016 |
|  |  |  |

# weiteres vorgehen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| bezeichnung | beschreibung | Bis |
| Fertigstellen des Projektantrages | Den Projektantrag vervollständigen um Programmieren starten zu können | 28.07.2016 |
| Kennzahlenmodell fertigstellen | Kennzahlenmodell (Finanziell als auch Zeitlich) in Einvernehmen mit Auftraggeber fertigstellen und genehmigen lassen. | 28.07.2016 |
|  |  |  |