KICK-OFF-MEETING

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekttitel:** | Erstellung eines PAMS |
| **Projektnummer:** |  |
| **Ort:** | DHBW Lörrach |
| **Datum:** | 08. Juli 2016 |
| **Projektleiter:** | Lukas Adler |
| **Projektteammitglieder:** | Karsten Amrein  Timo Schmidt  Artur Stalbaum  Nico Wickersheim |
| **Projektauftraggeber:** | Daniel Trefzer, Supernova AG |

**Agenda:**

1. Vorstellung des Projekts
2. Festlegung der Rahmenbedingungen
3. Weiteres Vorgehen

###### Zu Punkt 1:

Daniel Trefzer präsentiert der Gruppe das angestrebte Ziel der Supernova AG. Die Supernova AG möchte ihren innovativen Weg beibehalten und die IT an moderen Standards anpassen. Das Projektantragsmanagementsystem soll komplett in eine Webanwendung ausgegliedert werden. Die Entwicklung soll in PHP durchgeführt werden.

Die Supernova AG beschäftigt 2.500 Mitarbeiter, verteilt auf 5 Standorte. Davon arbeiten 50 Personen als Projektleiter und weitere 20 als Bereichs- und Teamleiter. Pro Jahr gehen 290 Projektanträge ein. 150 Projekte werden pro Jahr bearbeitet.

**Zu Punkt 2:**

Rahmenbedingungen:

* Möglichtkeit der Antragserfassung
* Möglichkeit der Projektbewertunf
* Möglichkeit der Priorisierung (auch nach Kriterien)
* Erfassung von Stammdaten
* Integration eines Kennzahlenmodells
* Entwicklungder Software mit PHP
* Zwischen- und Ergebnispräsentation sollen den aktuellen Stand darlegen
* Abgabe des Projektantrags am 28. Juli 2016

**Zu Punkt 3:**

Zuerst müssen die einzelnen Aufgabenbereiche an die Mitarbeiter delegiert werden. Danach beginnt die Erarbeitung des Kennzahlenmodells und ein erster Datenbankentwurf. Des weiteren muss ein Projektantrag konzipiert werden, welcher auch von Herrn Trefzer im Namen der Supernova AG genehmigt wird. Hier zu muss geklärt werden, welche Punkte dort aufgelistet und erörtert werden. Ziel ist es, den Antrag vor Ende der Abgabefrist am 28. Juli 2016 fertigzustellen.

***Schriftführer:***

*Nico Wickersheim*